DESIGN TEAM UPDATE

設計部進度回報

企業官網改版｜回報日期：2026 年 8 月 13 日

回報人：林芷晴

回報範圍：首頁、產品頁與行動版介面

整體狀態：主要工作持續進行，部分素材仍待產品部補齊

## 首頁視覺

負責人：小安

目前進度：85%

預計完成：2026 年 8 月 15 日

本週說明：主版、圖示與主要文案配置已完成，今天完成第二輪內部確認。

待處理：八張產品照片目前收到五張，其餘三張尚未提供。

## 產品頁版型

負責人：芷晴

目前進度：70%

預計完成：2026 年 8 月 19 日

本週說明：桌面版配置已完成，正在調整規格區塊與產品比較區。

待處理：部分產品欄位名稱較晚確認，因此原訂 8 月 18 日的完成日順延一天。

## 行動版介面檢查

負責人：小安

目前進度：35%

預計完成：2026 年 8 月 22 日

本週說明：已完成首頁與導覽列檢查，接下來處理產品頁。

待處理：產品比較區在小尺寸螢幕仍有斷行問題。

# 補充說明

會議提出的網站無障礙檢查尚未分派負責人。設計部可以配合介面檢查，但仍需要產品部確認檢查範圍。